汉阳区[2023年二季度保障性住房建设](http://www.wuchang.gov.cn/zwgk_37/fdzdgknr/ggzypz/zfbz/bzxzfjsjh/202110/t20211027_1820907.html)情况

一、保障性住房2023年度建设计划

**（一）目标任务**

  1.建设筹集保障性租赁住房3200套。

2.基本建成保障性租赁住房4800套。

3.棚户区改造住房开工1500套。

4.棚户区改造住房基本建成2000套。

  5.发放公租房租赁补贴240户。

**（二）二季度完成情况**

1.建设筹集保障性租赁住房3236套，目标项目为国博D14地块（融江府）、汉阳区铉龙城、CCB建融家园大桥局店、罗七路租赁房、汉阳区九州通健康城5号楼、恒大·翡翠华庭，主要用于解决我市新市民、青年人及各类人才安居问题；

2.基本建成保障性租赁住房5714套，目标项目为复地·海上海等33个商品房小区配建保障性租赁住房，已竣工交付；

3.棚户区改造住房已开工1500套，目标项目为米粮村还建房B地块，位于汉阳区黄金口工业园,主要用于汉阳区米粮、四台、黄金口三个城中村改造村民还建安置；

4.棚户区改造住房基本建成2700套，目标项目为铁桥村铁桥新家园1-5期、琴台馨都、雨淋香居、紫荆嘉苑，位于汉阳区铁桥村A1地块，该项目已竣工分配入住，主要用于铁桥村城中村村民还建安置；

5.发放公租房租赁补贴295户。

二、公租房申请受理、审核情况

2023年二季度经审核后，发放41个公租房资格证，见附件1《汉阳区2023年二季度公租房资格证清册》。

三、公租房资格复核结果

2023年二季度共对274户公租房保障家庭进行资格复核，见附件2《2023年二季度公租房租户复核通过人员名单》。